|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** |
| **ОКТЯБРЬСКОЕ** |
| **ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ** |

|  |
| --- |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 12.03.2015 |  № 26  |
|  |  |

 |
| *О внесении изменения в приложение к постановлению главы муниципального образования Октябрьское от 23.05.2014 № 57 «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Октябрьское Вязниковского района Владимирской области на 2014-2016 годы»* |  |

 На основании статьи 34 Устава муниципального образования Октябрьское Вязниковского района, Владимирской области п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести в приложение к постановлению главы муниципального образования Октябрьское от 23.05.2014 № 57 **«**Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Октябрьское Вязниковского района Владимирской области на 2014-2016 годы**»**  изменения согласно приложению.

 2.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Маяк».

Глава муниципального образования В.В. Лапина

Приложение

 к постановлению главы

муниципального

 образования Октябрьское

 от 12.03.2015 № 26

**КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН**

 **реализации региональной программы капитального ремонта** **многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Октябрьское Вязниковского района Владимирской области на 2014-2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь помещений МКД | Плановый год проведения капремонта | Вид услуг(работ) по капремонту | Сведения о дате проведения последнего капремонта | Источник финансирования капремонта | Планируемый объем работм2 | Стоимость услуги и (или) работ по капремонтутыс.руб |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | пос. Октябрьский ул. Советская д.7 | 3144,8 | 2014 | Ремонт внутридомовых инженерных | **-** |  средствафонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области |  | **358** |
|  систем;Установка коллективных общедомовых ПУ и УУ; | **-** | средствафонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области |  | **142** |
| Ремонт крыши | **-** | средствафонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области | **757** | **498,545** |
| **2** | пос. Октябрьский ул. Железнодорожная д.2 | 121,4 | 2014 | Ремонт крыши | **-** |  средствафонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области | **442** | **398,251** |
| **3** | д. Серково 2-я Заречная д.3 | 242,5 | 2014 | Ремонт крыши | **-** |  средствафонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области | **244** | **199,270** |
| **4** | д. Большевысоково ул. Дорожная д.6 | 841,5 | 2014 | Ремонт крыши | **-** | средствафонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области | **978** | **880,492** |
| **5** | пос. Лукново ул. Возрождения д.6 | 351,8 | 2014 | Ремонт крыши | **-** | средствафонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области | **302** | **303,867** |
| **6** | пос. Лукново ул. Фабричная д.25 | 416,8 | 2014 | Ремонт крыши | **-** | средствафонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области | **334** | **304,625** |
| **7** | пос. Октябрьский ул. Советская д.1 |  397,0 | 2015 | Ремонт крыши | **-** | средствафонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области |  | **432,0** |
| **8** | пос. Октябрьский ул. Первомайская д.2 |  787,0 | 2015 | Ремонт крыши | **-** | средствафонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области |  | **866,0** |
| **9** | д. Серково ул. Пролетарская 5 |  343,0 | 2015 | Ремонт крыши | **-** | средствафонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области |  | **392,3** |
| **10** | д. Большевысоково ул. Садовая д.13  | 444,4 | 2015 | Ремонт крыши | **-** | средствафонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области |  | **476,0** |
| **11** | пос. Лукново ул. Лермонтова д.21 |  429,0 | 2015 | Ремонт крыши | **-** | средствафонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области |  |  **479,0** |
| **12** | пос. Октябрьский ул. Железнодорожная д.1 | 499,3 | 2016 | Ремонт крыши | **-** | средствафонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области |  | **350** |
| **13** | д. Серково ул. Новая д.9 | 435,1 | 2016 | Ремонт крыши | **-** | средствафонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области |  | **400** |
| **14** | пос. Лукново ул. Лермонтова д.17 | 382,8 | 2016 | Ремонт крыши | **-** | средствафонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области |  | **398** |
| **15** | пос. Лукново ул. Фабричная д.19 | 505,0 | 2016 | Ремонт крыши | **-** | средствафонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области |  | **358** |
| **16** | пос. Лукново ул. Фабричная д.21 | 499,5 | 2016 | Ремонт крыши | **-** | средствафонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области |  | **354** |